**TRABZON İLİ 2022 YILI I. DÖNEM**

**İTİBARİYLE KATKI PAYI HESABINDAN YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN TABLO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **TALEPTE BULUNAN KURUM** | **İLÇESİ** | **PROJE ADI** | **YILI** | **BLOKE EDİLEN TUTAR (TL)** | **HARCANAN TUTAR (TL)** | **KALAN TUTAR (TL)** |
| **1** | YİKOB  YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ | ORTAHİSAR | Cumhuriyet Mah. 202 Ada 43 Parselde Bulunan Başkanlığımız Mülkiyetindeki Tescilli Taşınmazın Restorasyon İşi (Eski Vali Konağı) | 2017 | 1.898.586,64 | 1.793.682,53 | 104.904,11 |
| **2** | ORTAHİSAR | Ortahisar İlçesi 116 Ada 85 Parselde Bulunan Eski Vilayet Binasının Restorasyon İşi | 2022 | 2.858.000,00 | - | 2.858.000,00 |
| **3** | DERNEKPAZARI | Dernekpazarı İlçesi Taşçılar Mahallesinde Bulunan Tescilli Caminin Tadilat ve Tamirat İşi | 2022 | 213.088,73 | - | 213.088,73 |
| **TOPLAM** | | | | | 4.969.675,37 | 1.793.682,53 | 3.175.992,84 |

**TRABZON İLİ 2022 YILI I. DÖNEM**

**İTİBARİYLE KATKI PAYI HESABINDAN YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN TABLO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **TALEPTE BULUNAN KURUM** | **İLÇESİ** | **PROJE ADI** | **YILI** | **BLOKE EDİLEN TUTAR (TL)** | **HARCANAN TUTAR (TL)** | **KALAN TUTAR (TL)** |
| **1** | ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ORTAHİSAR | Ortahisar İlçesinde Bulunan Hasanpaşa Hamamının Restorasyon İşi | 2021 | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| **2** | ORTAHİSAR | Ortahisar İlçesi 116 Ada 85 Parselde Bulunan Eski Vilayet Binasının Restorasyon İşi | 2022 | 4.000.000,00 | 2.884.383,27 | 1.115.616,73 |
| **3** | ARSİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ARSİN | Arsin İlçesi Güzelyalı Mahallesinde Bulunan Tarihi Çeşmenin Restorasyon İşi | 2022 | 33.382,96 | - | 33.382,96 |
| **TOPLAM** | | | | | 7.033.382,96 | 4.384.383,27 | 2.648.999,69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **TALEPTE BULUNAN KURUM** | **İLÇESİ** | **PROJE ADI** | **YILI** | **BLOKE EDİLEN TUTAR (TL)** | **HARCANAN TUTAR (TL)** | **KALAN TUTAR (TL)** |
| **1** | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | ORTAHİSAR | Kundupoğlu Konağı Restorasyon İşi | 2021 | 337.691,53 | 299.173,26 | 38.518,27 |
| **TOPLAM** | | | | | 337.691,53 | 299.173,26 | 38.518,27 |
| **YİKOB+BELEDİYELER+KÜLTÜR BAKANLIĞI TOPLAMI** | | | | | 12.340.749,86 | 6.477.239,06 | 5.863.510,80 |

**2022 YILI MART SONU İTİBARİYLE KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI HESABI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KULLANILABİLİR (BLOKESİZ) TUTAR** | **BLOKELİ TUTAR** | **BLOKE+BLOKESİZ TUTAR** |
| **6.153.373,60** | **5.864.104,46** | **12.017.478,06** |